# План визуализации архитектуры проекта «Русь XIII век»

Назначение документа

Этот документ задаёт план интерактивной визуализации проекта: из каких слоёв он состоит, как модули связаны между собой, как проходят создание новой игры и обычный игровой ход, где находятся границы LLM, кода, баз данных, видимого и скрытого состояния, а также каким образом её нужно реализовывать и проверять.

Визуализация должна быть не статической картинкой, а техническим навигатором по проекту. Пользователь должен иметь возможность перейти от общего устройства системы к конкретному пакету, конвейеру, этапу, контракту, схеме данных и диагностическому артефакту.

# 1. Главная идея визуализации

Основной экран строится как карта из шести взаимосвязанных представлений:

• обзор проекта;

• карта модулей и зависимостей;

• конвейер новой игры;

• конвейер игрового хода;

• карта данных и состояния;

• карта игрового мира G0–G5.

Любой объект на схеме должен быть кликабельным. При выборе справа открывается карточка: назначение, владелец, входы, выходы, зависимости, запреты, проверки, связанные документы и исходные файлы.

Ключевая формула интерфейса:

обзор → слой → модуль → операция → контракт → данные → доказательство корректности

# 2. Что визуализация должна объяснять

Визуализатор обязан отвечать на следующие вопросы:

• где находится точка входа приложения;

• какие пакеты являются workflow, domain и platform-слоем;

• какой модуль владеет конкретной формулой или сущностью;

• каким путём проходит заявка игрока;

• где вызывается LLM и где работает только код;

• где выполняется структурная проверка, смысловой аудит и repair;

• когда данные становятся утверждённым фактом партии;

• какие данные являются hidden, visible и public;

• как устроена карта G0–G5;

• откуда берутся нормативные документы и региональные данные;

• какие тесты и архитектурные проверки защищают каждый блок;

• где расположен legacy и почему он не является частью основного runtime.

# 3. Общая карта архитектуры

Первое представление — слоистая схема всего проекта.

Уровень A. Applications

• apps/game-server — composition root, HTTP boundary, подключение production adapters;

• apps/game-web — браузерный клиент, который получает только публичные read models.

Уровень B. Workflow и player-facing packages

• @rus/new-game;

• @rus/turn;

• @rus/narration;

• @rus/presentation.

Уровень C. Domain packages

• actors;

• body-state;

• items-property;

• space-map;

• movement-routes;

• time-events-history;

• checks-rng;

• combat-health;

• social-law;

• visibility-knowledge-memory.

Уровень D. Platform packages

• contracts;

• pipeline-engine;

• llm-runtime;

• world-base;

• party-store;

• knowledge-source;

• kernel.

Уровень E. Infrastructure

• PostgreSQL adapters;

• provider transport;

• filesystem/storage adapters;

• HTTP transport;

• RandomSource implementation.

Уровень F. Tools

• map-maker;

• world-catalog-workflow;

• docs-tools;

• audit-tools;

• shadow-run;

• cutover;

• finalization;

• db-tools.

Tools отображаются отдельно пунктирной рамкой: production runtime их не импортирует.

Legacy показывается серой карантинной зоной с единственной разрешённой связью через именованные compatibility adapters.

# 4. Правила отображения связей

Цвет и тип линии должны показывать не красоту, а смысл зависимости.

• сплошная стрелка — разрешённый runtime import;

• пунктирная стрелка — port/adaptor binding;

• двойная стрелка — versioned artifact handoff;

• красная линия — запрещённая зависимость;

• серая линия — migration или compatibility route;

• тонкая линия — документационная связь;

• зелёная отметка — automated gate пройден;

• жёлтая отметка — требуется ручное подтверждение;

• красная отметка — блокирующее нарушение.

Стрелки направляются только сверху вниз:

apps → workflow → domain/platform → kernel

Обратные импорты, domain → UI, package → apps, runtime → tools и прямые импорты соседних stages должны подсвечиваться как нарушения.

# 5. Карта модулей

Для каждого пакета отображается карточка:

Название

Путь

Категория слоя

Что модуль хранит или вычисляет

Чем не владеет

Публичный entrypoint

Прямые зависимости

Публичные exports

Связанные schemas

Связанные тесты

Связанные нормативные документы

Карточка должна иметь вкладки:

Обзор — краткая ответственность.

Контракты — входные и выходные схемы.

Зависимости — входящие и исходящие связи.

Runtime — где модуль участвует в new-game или turn.

Доказательства — тесты, architecture checks, critic reports.

Файлы — ссылки на исходники и MODULE.md.

Особенно важно показывать отрицательную ответственность. Например, @rus/items-property владеет формой предмета, контейнерами, владением и доступом, но не имеет права самостоятельно материализовать предмет в мире.

# 6. Конвейер создания новой игры

Второе главное представление — горизонтальный конвейер Stages 2–26.

Группа 1. Ввод и рамка

2 normalization

3 historical-frame

4 regional-context

Группа 2. Подготовка кандидатов

5 start-candidates

6 candidate-place-templates

7 npc-candidates

8 item-profile-candidates

Группа 3. Выбор и аудит старта

9 start-node-selection

10 start-place-audit

Группа 4. Персонаж

11 player-character

12 player-character-audit

Группа 5. Материализация сцены

13 g5-materialization

14 g5-audit

15 npc-placement

16 item-placement

17 time-light-gate

Группа 6. Знание и границы информации

18 character-knowledge-map

19 hidden-state

20 visible-context

21 visible-context-audit

Группа 7. Проза

22 narrator-prose

23 narrator-prose-audit

Группа 8. Сохранение и экран

24 party-db-write-plan

25 party-commit

26 first-game-screen

Каждый stage показывается как изолированный блок:

input artifact → local precheck → semantic operation/port → validation or audit → approved artifact | typed failure | repair request

При клике на stage показываются:

• stage ID и имя;

• входная schema/version;

• обязательные и необязательные поля;

• вызываемый port;

• наличие LLM;

• тип проверки;

• возможные ошибки;

• repair-маршрут;

• выходной artifact;

• следующая передача;

• тесты stage;

• нормативный документ.

# 7. Особые границы new-game

На схеме должны быть визуально выделены четыре жёсткие границы.

Hidden boundary

Stage 19 создаёт полный hidden state. Он не может напрямую попасть в narration, presentation или game-web.

Visible boundary

Stage 20 строит отдельную видимую проекцию. Stage 21 проверяет отсутствие hidden leaks.

Narration boundary

Stages 22–23 получают только approved visible context. Скрытые мотивы NPC, будущие события, provider payload, write plan и внутренние расчёты должны быть физически отсутствующими во входе прозописателя.

Persistence boundary

Stage 24 создаёт утверждённый physical write plan. Stage 25 только исполняет его и не дополняет смысловыми данными. Stage 26 строит публичный FirstGameScreen без hidden fields.

# 8. Конвейер игрового хода

Третье главное представление — последовательность из 13 блоков.

1 normalize_intent

2 resolve_mode

3 load_context

4 availability

5 checks

6 consequence

7 time_update

8 hidden_update

9 visible_projection

10 narration

11 persistence_plan

12 commit

13 screen_projection

Над конвейером показывается свободный текст игрока. Под ним — три параллельные дорожки:

• смысловая обработка;

• изменение состояния;

• публичное представление.

Ввод игрока всегда отображается как намерение, а не как факт мира.

Пример визуального сценария:

«Я беру нож со стола»

→ нормализованное намерение

→ проверка существования ножа

→ проверка видимости и доступа

→ проверка свидетелей и риска

→ при необходимости бросок

→ утверждённые последствия

→ изменение времени и hidden state

→ visible projection

→ проза

→ write plan

→ commit

→ TurnScreen

Невалидный или неутверждённый consequence должен визуально останавливать поток и переводить его на repair route. Запрещено показывать автоматический fallback как успешное продолжение.

# 9. Отображение роли LLM и кода

У каждого блока должна быть одна из меток:

LLM semantic — создаёт или проверяет смысл.

Code pure — формула, нормализация или структурная проверка без побочного эффекта.

Code I/O — чтение или запись через port.

Hybrid stage — orchestration блока с отдельным semantic port и локальной проверкой.

Основное правило выводится постоянно в верхней части экрана:

LLM создаёт смысл; код хранит, передаёт, валидирует структуру, исполняет утверждённые формулы и фиксирует утверждённое состояние.

Визуализатор должен подсвечивать архитектурное нарушение, если код:

• создаёт NPC, предмет, маршрут или причину события;

• подставляет смысловое значение по умолчанию;

• чинит semantic output внутри validator;

• продолжает pipeline после отсутствующего утверждённого факта;

• записывает данные без approved write plan.

# 10. Карта данных и источников истины

Отдельное представление показывает четыре главных хранилища.

Knowledge source

Канонический нормативный корпус, graph и RAG. Runtime читает документы через injected KnowledgeSourceReader. Generated graph/RAG проверяются против corpus manifest.

World base

Read-only проектная база. Содержит утверждённые регионы, шаблоны, канонический граф, исторические якоря и допустимые профили. Она не хранит состояние конкретной партии.

Party store

Изменяемое состояние партии: текущая позиция, NPC, предметы, события, hidden state, знания персонажа, журнал, материализованные узлы и последствия.

Public read models

FirstGameScreen и TurnScreen. Это единственные данные, которые получает game-web.

Связи должны выглядеть так:

knowledge-source → LLM/context assembly

world-base → candidate/context readers

approved workflow artifacts → write plan → party-store

party-store → visible projection → presentation → game-web

Запись из runtime в world-base запрещена.

# 11. Визуализация hidden, visible и public

Нужно отдельное трёхслойное представление одной сцены.

Hidden layer

• истинные позиции всех NPC;

• скрытые мотивы;

• закрытые предметы;

• отложенные события;

• неизвестные маршруты;

• внутренние флаги;

• объективное состояние мира.

Visible layer

• то, что персонаж видит и слышит;

• телесные ощущения;

• известные следы;

• полученные слухи;

• доступные выводы;

• известные маршруты;

• наблюдаемые последствия.

Public UI layer

• проза;

• краткое состояние;

• текущая позиция;

• доступные панели;

• карта знаний;

• журнал;

• свободный ввод.

Пользователь должен уметь включить режим разработчика и сравнить слои, но player-facing preview всегда показывает только public UI.

# 12. Карта игрового мира G0–G5

Визуализация карты строится не как один огромный граф, а как последовательное погружение.

G0 — регионы мира

Показываются соседство регионов, border transitions, крупные коридоры и историческое давление.

G1 — дневная сетка региона

Показываются ячейки около 32 × 32 км, координаты, ландшафт, вода, известные коридоры, плотность мест и статус проработки.

G2 — внутренний подграф выбранной G1

Показываются зоны, участки дорог, леса, переправы, хозяйственные зоны и внутренние маршруты.

G3 — конкретные устойчивые места

Города, сёла, погосты, дворы, монастыри, торги, пристани и иные места.

G4 — игровые локации внутри места

Двор, ворота, торг, изба, пристань, конюшня, церковный двор и другие игровые зоны.

G5 — точные точки сцены

Дверь, сундук, костёр, повозка, лавка, мостки, тело раненого и другие scene anchors.

Переход выполняется по клику:

G0 → выбранный регион → G1-сетка → выбранная G1 → G2 → выбранное G3 → G4 → G5

На каждом уровне показываются только узлы выбранного родителя и ближайшие граничные выходы. Связи contains не рисуются как дороги. Двусторонние маршруты показываются одной визуальной линией с признаком направленности.

# 13. Карта знаний персонажа

Фактический граф мира и карта знаний персонажа должны иметь разные режимы.

Статусы узла или пути:

• известен точно;

• известен приблизительно;

• известен по слуху;

• неизвестен;

• ложное знание;

• посещён;

• изменился после последнего посещения.

В игровом режиме неизвестные узлы скрыты или затемнены. В режиме разработчика можно наложить factual map поверх knowledge map и увидеть расхождения.

# 14. Диагностика pipeline

Для каждого запуска новой игры или хода нужен режим трассировки.

Лента исполнения показывает:

• время запуска;

• pipeline ID;

• stage/block;

• статус;

• входной artifact digest;

• output digest;

• LLM role и tier;

• количество repair attempts;

• audit result;

• длительность;

• commit ID;

• checkpoint;

• typed error.

Raw provider payload, hidden state и write plan не должны автоматически отображаться в публичной части. Они доступны только в developer diagnostics с явной маркировкой чувствительности.

# 15. Repair и escalation

Repair отображается как боковая ветвь от этапа.

Первый format repair

→ штатный repairer

Первый semantic repair

→ pro + thinking high

Второй semantic repair

→ senior repairer, pro + thinking max, полный исходный input, failed output, audit errors, repair history и forbidden changes

Повторный провал senior repair

→ pipeline blocked / needs manual review

Визуализатор должен показывать номер попытки, причину возврата и запрещать изображать repair как обычный успешный проход.

# 16. Разработка и агент-критик

Отдельная схема показывает жизненный цикл изменения кода:

требование

→ падающий тест

→ минимальная реализация

→ проходящий тест

→ рефакторинг

→ полная регрессия

→ статическая и архитектурная проверка

→ агент критики кода

→ исправление замечаний

→ повторные тесты

→ повторный аудит

→ интеграция

Агент критики обязателен при изменении stages, contracts, orchestration, LLM-вызовов, repair, persistence, hidden/visible, UI-данных, времени, движения, NPC, предметов, событий и бросков.

Результаты отображаются как:

PASS — допускается интеграция.

PASS WITH NOTES — допускается только при замечаниях уровня NOTE.

CHANGES REQUIRED — возврат в реализацию и обязательный повторный аудит.

REJECT — интеграция запрещена.

Тесты и агент критики показываются как два независимых gate: ни один не заменяет другой.

# 17. Навигация интерфейса

Рекомендуемая компоновка desktop:

Левая панель — дерево представлений.

Центр — активная схема или граф.

Правая панель — карточка выбранного объекта.

Нижняя панель — timeline исполнения, ошибки и доказательства.

Верхняя строка — поиск, фильтры, текущий release, режим runtime/development и статус gates.

Основные разделы левого меню:

Обзор

Модули

New Game

Turn

Данные

Hidden / Visible

Карта G0–G5

LLM-роли

Контракты

Тесты и аудит

Миграция

Документация

# 18. Поиск и фильтры

Глобальный поиск должен находить:

• package;

• stage;

• contract/schema;

• field;

• file;

• test;

• document section;

• LLM role;

• graph node;

• database table;

• error code.

Фильтры:

• слой архитектуры;

• runtime/new-game/turn/tool;

• LLM/code/hybrid;

• hidden/visible/public;

• approved/draft/failed;

• имеет repair;

• имеет critic finding;

• зависит от legacy;

• покрыт тестами;

• изменён в текущем release.

# 19. Источники данных визуализатора

Визуализатор не должен вручную дублировать архитектуру. Он собирает данные из машинно читаемых источников.

Обязательные источники:

• package.json и package exports;

• MODULE_INDEX.md;

• MODULE.md каждого пакета;

• OWNERSHIP_MAP.md;

• new-game.md;

• turn.md;

• CONTRACT_POLICY.md;

• DEPENDENCY_RULES.md;

• schemas/;

• generated schema references;

• corpus manifest и knowledge graph;

• тестовые manifest/report files;

• critic reports;

• runtime trace artifacts;

• world graph exports G0–G5.

Для каждого элемента сохраняется source_location: файл, раздел, строка и release/version. Любая карточка должна иметь кнопку «Открыть источник».

# 20. Предлагаемая внутренняя модель визуализатора

ArchitectureNode

id

type

name

layer

owner

path

summary

status

version

source_locations

ArchitectureEdge

from

to

relation

allowed

runtime_scope

source_location

PipelineNode

pipeline

stage_id

name

input_schema

output_schema

semantic_role

validation_role

repair_policy

owner

DataBoundary

name

classification

allowed_sources

allowed_targets

forbidden_fields

validator

EvidenceRecord

type

target_id

status

command

report_path

created_at

release

WorldGraphLayout

parent_node_id

scale_level

layout_version

coordinate_space

WorldNodePosition

layout_id

node_id

x_norm

y_norm

visual_role

boundary_side

# 21. Техническая организация реализации

Визуализатор лучше оформить как автономный tool, а не часть игрового runtime:

tools/project-visualizer

Он не должен импортироваться production runtime.

Рекомендуемые части:

• scanner — читает manifests, docs и exports;

• normalizer — переводит источники в единую модель;

• validators — проверяют отсутствующие владельцы, циклы, запрещённые связи и битые source locations;

• graph-builder — создаёт архитектурные и pipeline-графы;

• trace-loader — загружает runtime diagnostics;

• world-map-loader — загружает G0–G5;

• web-app — интерактивный интерфейс;

• exporter — HTML/JSON/SVG snapshot;

• tests — unit, contract, negative и snapshot tests.

# 22. Этапы реализации

Этап 1. Каноническая модель данных

Создать schemas визуализатора, source-location contract и validators. Результат — JSON-модель без UI.

Этап 2. Инвентаризация проекта

Автоматически собрать packages, apps, tools, public exports, dependencies, MODULE.md и ownership.

Этап 3. Архитектурный граф

Построить слои, разрешённые и запрещённые связи, карточки модулей и фильтры.

Этап 4. New-game pipeline

Добавить Stages 2–26, artifacts, gates, hidden/visible и repair routes.

Этап 5. Turn pipeline

Добавить 13 блоков хода, режимы, state changes, persistence и screen projection.

Этап 6. Карта данных

Добавить knowledge-source, world-base, party-store, schemas и public read models.

Этап 7. World map G0–G5

Подключить иерархическое раскрытие карты, локальные layouts и knowledge overlay.

Этап 8. Runtime tracing

Добавить timeline выполнения, typed failures, repair attempts, audit results и commit metadata.

Этап 9. Test and critic evidence

Связать модули и stages с тестами, architecture checks и отчётами агента-критика.

Этап 10. Экспорт и документация

Добавить статический HTML snapshot, JSON export, SVG схемы и ссылки на источники.

# 23. Критерии готовности

Визуализатор считается готовым, если:

• все production packages присутствуют на карте;

• каждый модуль имеет владельца и отрицательную ответственность;

• все Stages 2–26 и 13 блоков turn представлены;

• hidden state нигде не проходит к narration, presentation или game-web;

• world-base отображается как read-only;

• party-store принимает только approved write plan;

• запрещённые зависимости определяются автоматически;

• каждый объект связан с source location;

• G0–G5 раскрываются по уровням без отображения всего графа одновременно;

• factual map отделена от character knowledge map;

• pipeline trace показывает остановки и repair;

• тесты и critic audit отображаются раздельно;

• generated данные не редактируются как источник истины;

• legacy визуально отделён от modular runtime;

• есть machine-readable export;

• проходят unit, negative, contract, architecture и snapshot tests.

# 24. Рекомендуемый первый результат

Первая рабочая версия не должна сразу отображать весь мир и все runtime traces.

MVP:

1. общий слоистый обзор;

2. кликабельная карта production modules;

3. new-game Stages 2–26;

4. turn pipeline;

5. hidden/visible/public boundary;

6. карточки с source locations;

7. автоматическая проверка запрещённых зависимостей;

8. статический JSON и HTML export.

После стабилизации MVP добавляются G0–G5, runtime traces, repair history, test evidence и critic reports.

# 25. Итоговая схема

Проект

= applications

+ workflow packages

+ domain packages

+ platform packages

+ explicit ports

+ versioned contracts

+ read-only knowledge/world sources

+ mutable party state

+ isolated pipelines

+ hidden/visible boundary

+ public presentation

+ tests

+ critic audit

Визуализация

= интерактивная карта архитектуры

+ трассировка двух конвейеров

+ карта владения данными

+ карта мира G0–G5

+ доказательства корректности

+ прямые ссылки на нормативные источники

Главный принцип: визуализация не должна придумывать архитектуру. Она должна автоматически читать утверждённые manifests, contracts, docs, schemas и reports, показывать их связи и немедленно выявлять расхождения между нормативной моделью и фактическим кодом.м